Деталізація бюджету

| № | Перелік витрат | орієнтовна вартість за одиницю,грн. | Потреба, одиниць | Всього вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка проектно – дозвільної документації | 5000 грн. | 1 шт. | 5000 грн. |
| 2. | Ремонт стіни утеплення та підготовка поверхні ( матеріали і робота ) | 600 грн./ м2 | 200 м2 | 120000 грн. |
| 3. | Доставка риштування | 700 грн. | 2 | 1400 грн. |
| 4. | Оренда риштування | 1,20 грн. м2/день | 200 м2 120 днів | 28800 грн. |
| 5. | Монтаж та демонтаж риштування | 10 грн./ м2 | 2шт. | 4000 грн. |
| 6. | Фарба акрилова біла фасадна 10 літрів/14 кг | 900 грн. | 20 шт. | 18000 грн. |
| 7. | Фарба кольорова акрилова фасадна 0,75 л | 150 грн. | 250 шт. | 37500 грн. |
| 8. | Валик фасадний великий | 118,50 грн. | 5 шт. | 592.5 грн. |
| 9. | Валик фасадний 100мм | 14 грн. | 20 шт. | 280 грн. |
| 10. | Ручка для валика велика | 30 грн. | 4шт. | 120 грн. |
| 11. | Ручка для валика 100мм | 14 грн. | 10 шт. | 140 грн. |
| 12. | Телескопічна ручка для валика 1,2 -2 м | 96,50грн. | 4 шт. | 386 грн. |
| 13. | Кюветка для розкочування валика велика | 24 грн. | 10 шт. | 240 грн. |
| 14. | Кюветка для розкочування валика 100мм | 7,25 грн. | 20 шт. | 145 грн. |
| 15. | Пензель №100 | 55 грн. | 10 шт. | 550 грн. |
| 16. | Пензель №50 | 35 грн. | 10 шт. | 350 грн. |
| 17. | Пензель №20 | 7 грн. | 20 шт. | 140 грн. |
| 18. | Пензель для підфарбовування№12 | 11,50 грн. | 25 шт. | 230 грн. |
| 19. | Пензель для підфарбовування№10 | 8,50 грн. | 20 шт. | 170 грн. |
| 20. | Пензель для підфарбовування№4 | 5,5о грн.. | 20 шт. | 110 грн. |
| 21. | Лак акриловий фасадний 3 кг | 450 грн. | 12 шт. | 5400 грн. |
| 22. | Розробка ескізу та виконання художньо-малярних робіт | 700 грн./ м2 | 200 м2 | 71 477 грн. |
| 23. | Транспортні витрати | - | - | 5000 грн |
|  | Разом |  |  | 300 000 грн. |